**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

17.04.2024г. № 56

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о подготовке хозяйственного комплекса муниципального образования Первомайское сельское поселение к работе в осенне-зимний

период 2024-2025 годов

 Во исполнение пункта 3 распоряжения Губернатора Томской области от 01.04.2024 № 92-р «О подготовке хозяйственного комплекса Томской области к работе в осенне – зимний период 2024-2025 годов», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Первомайское сельское поселение

**УТВЕРДИТЬ:**

1. План мероприятий по подготовке хозяйственного комплекса муниципального образования Первомайское сельское поселение (Приложение № 1);

2. Состав межведомственной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса муниципального образования Первомайское сельское поселение в осенне-зимний период 2024-2025 годов (Приложение № 2);

3. Положение о Межведомственной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса муниципального образования Первомайское сельское поселение к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов (Приложение № 3);

4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Врио Главы Администрации

Первомайского сельского поселения М.С. Киселев

Приложение № 1

к распоряжению Администрации

Первомайского сельского поселения

от 17.04.2024 года № 56

План мероприятий по подготовке хозяйственного комплекса муниципального образования Первомайское сельское поселение к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1. | Проведение косметического ремонта помещений котельных | до 15.08.2024 | ООО «ГазТехСервис» |
| 2. | Проведение опрессовки котлов, теплотрасс | до 31.08.2024 | ООО «Эко-Транс» |
| 3. | д. КрутоложноеОтопительная котельная № 11(ДК Крутоложное)ул. 40 лет Победы, 26А | до 31.08.2024 | ООО «Эко-Транс» |
| 4. | д. ЛомовицкОтопительная котельная № 12(ДК Ломовицк)ул. Центральная, 13  | до 31.08.2024 | ООО «Эко-Транс» |
| 5. | п. БеляйОтопительная котельная №6(школа Беляй)ул. Зеленая, 3А | до 31.08.2024 | ООО «Эко-Транс» |
| 6. | Капитальный ремонт тепловых сетей с. Первомайское , протяженностью 3 343 м. | до 31.08.2024 | ООО «ГазТехСервис» |
| 7. | Капитальный ремонт водопроводных сетей, протяженностью 8 950 м. | до 31.08.2024 | ООО «Аква-Сервис» |
| 8. | ВНБ п.Беляй ул. Зеленая 11. Ремонт павильона ВНБ (потолок, крыша) | до 31.08.2024 | ООО «Аква-Сервис» |
| 9. | ВНБ на территории Первомайского с/пСтроительство ограждений санитарных зон скважин ВНБ Монтаж освещения санитарных зон | до 31.08.2024 | ООО «Аква-Сервис» |
| 10. | Ремонт ВНБ МайскийПереустановка ВНБ. Ремонт закладных под анкера или новый фундамент. Растяжки. Новый павильон. | до 31.08.2024 | ООО «Аква-Сервис» |
| 11. | ВНБ МПМК ул. Гончарова 5 с. ПервомайскоеУсиление дна и ствола ВНБ(0,5м) листовым железом 5мм | до 31.08.2024 | ООО «Аква-Сервис» |
| 12. | ВНБ Клуб п. Беляйул. Лермонтова 1Усиление дна бака ВНБ листовым железом 5мм | до 31.08.2024 | ООО «Аква-Сервис» |
| 13. | Полный разбор павильона ВНБ п. Новый ул. Центральная 1АРазбор павильона .Строительство нового павильона .Монтаж подъемной лестницы на В.Н.Б. Капитальный ремонт электропроводки и электрооборудования | до 31.08.2024 | ООО «Аква-Сервис» |
| 14 | ВНБ Кирова п. БеляйУл. КироваЗамена бака ВНБ Бурение новой скважины | до 31.08.2024 | ООО «Аква-Сервис» |
| 15. | ВНБ ТиндерлинкаМонтаж перекрытия на подвальное помещение | до 31.08.2024 | ООО «Аква-Сервис» |
| 16. | с. Первомайское ул. Усть Куендат (дамба)Обследовать на правильность уклона труб водоотведения  | до 31.08.2024 | ООО «Аква-Сервис» |
| 17 | с. Первомайское ул. Ленинская ВодоотведениеМонтаж нового колодца из ж/б колец (.1.5 м)  | до 31.08.2024 | ООО «Аква-Сервис» |
| 18. | Подготовка актов обследования зданий котельных, дымовых труб | до 31.08.2024  | Ченцов В.С.Тарасова Е.В. |
| 19. | Подготовка паспортов готовности к отопительному сезону 2024-2025 | до 10.09.2024 | Ченцов В.С.Тарасова Е.В. |

Приложение № 56

к распоряжению Администрации

Первомайского сельского поселения

от 17.04.2024 года № 56

Состав

комиссии по подготовке хозяйственного комплекса муниципального образования Первомайское сельское поселение к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Киселев Михаил Сергеевич - председатель комиссии | Врио Главы Первомайского сельского поселения  |
| 2 | Пальцева Оксана Сергеевна- заместительпредседателя комиссии  | Управляющий делами Администрации Первомайского сельского поселения  |
| 3 | Тарасова Елена Владимировна- секретарь комиссии  | Специалист 1 категории Администрации Первомайского сельского поселения |
| 4. | Ченцов Владимир Сергеевич – член комиссии | Специалист 1 категории Администрации Первомайского сельского поселения |
| 5. | Никифорова Дарья Вячеславовна – член комиссии | Специалист 1 категории Администрации Первомайского сельского поселения |
| 6 | Представитель ООО «ГазТехСервис»Представитель ООО «Эко Транс» | по согласованию |
| 7. | Представитель МКУ Управления образования Администрации Первомайского района | по согласованию |
| 8 | Представитель Западно-Сибирского Управления Ростехнадзора | по согласованию |

 Приложение № 3

к распоряжению Администрации

муниципального образования

Первомайское сельское поселение

от «17» апреля 2024 № 56

Положение

о комиссии по подготовке хозяйственного комплекса муниципального образования Первомайское сельское поселение к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов

1. Комиссия по подготовке хозяйственного комплекса Первомайское сельское поселение к работе в зимний период 2024-2025 годов (далее - комиссия) является совещательным органом, созданным для обеспечения согласованности действий заинтересованных органов местного самоуправления по вопросам контроля, за ходом подготовки хозяйственного комплекса поселения к работе в осенне-зимний период.

 2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти Томской области, Главы Администрации (Губернатора) Томской области, Главы района, а также настоящим Положением.

 3. Основными задачами комиссии являются:

- обеспечение взаимодействия деятельности органов местного самоуправления и заинтересованных организаций по подготовке хозяйственного комплекса Первомайского сельского поселения к работе в осенне-зимних период;

- внесение в установленном порядке предложений по обеспечению выполнения планов подготовки хозяйственного комплекса Первомайского сельского поселения к работе в осенне-зимний период.

 4. Комиссия осуществляет следующие функции:

- анализирует и оценивает ход подготовки объектов жизнеобеспечения хозяйственного комплекса к работе в осенне-зимний период;

- осуществляет контроль, за ходом подготовки к работе в осенне-зимний период объектов жизнеобеспечения хозяйственного комплекса;

- принимает участие в разработке мер по решению проблем, возникающих при подготовке хозяйственного комплекса к работе в осенне-зимний период, его финансового обеспечения, а также по обеспечению эффективности использования привлекаемых средств;

- рассматривает вопросы о создании запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов поселения;

 5. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право**:**

- запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной власти Первомайского района, органов местного самоуправления и соответствующих организаций информацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

- заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного самоуправления и соответствующих организаций по вопросам, относящимся к компетенции комиссии, и принимать по ним соответствующие решения;

- привлекать для участия в работе комиссии представителей исполнительных органов государственной власти Первомайского района, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций, в том числе создавать с их участием рабочие группы по направлениям деятельности комиссии.

6. Председатель комиссии:

- несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на комиссию;

- утверждает планы работы комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов;

 7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утвержденным ее председателем.

 8. Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии (по его поручению).

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.

9. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования.

В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании является решающим.

 10. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании.

Решения, принимаемые комиссией, носят рекомендательный характер.

 11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Администрация муниципального образования Первомайское сельское поселение.

 12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов комиссии.